PROYECTO DEPORTIVO EN SM. 21 AL 70 POR CIENTO: ANA PATY PERALTA

- La Presidenta Municipal hizo un recorrido en la zona para constatar los avances, que mayormente son drenaje pluvial y construcción de canchas de pasto sintético

- Los espacios de juego beneficiarán a atletas de futbol y tenis en varias modalidades

Cancún, Q. R., a 30 de noviembre de 2023.- “Estamos muy contentos porque va avanzando muy bien este proyecto deportivo en la Supermanzana 21, que está espectacular para todas y todos; ya llevamos un 70 por ciento”, anunció la Presidenta Municipal, Ana Paty Peralta, luego de hacer un recorrido por el sitio.

Acompañada por el secretario de Obras Públicas y Servicios, Salvador Diego Alarcón, la Primera Autoridad Municipal subrayó que van a ser tres canchas en total: dos con el tamaño para futbol 7 y una grande de tamaño profesional para 11 jugadores.

“Esto es pensado para las familias cancunenses, para los deportistas que vengan aquí a jugar futbol y tenis, porque es algo que pronto será realidad y así es como seguimos transformando Cancún”, afirmó Ana Paty.

Con el informe actualizado, el Secretario de Obras y Servicios Públicos indicó que ya se finalizó la colocación de drenaje pluvial y el avance más notorio es la construcción de canchas de pasto sintético, por lo que actualmente se sigue avanzando en la construcción del módulo de gradas y el colado de los andadores de concreto, conforme la planeación.

De igual forma, detalló que con el apoyo de 36 trabajadores en total, también se continúa con el injerto de líneas delimitadoras de los espacios de juego, además de que se coloca las pequeñas estructuras de concreto en las que se fijarán los postes para el cercado de protección a la zona.

************

COMPLEMENTO INFORMATIVO

NUMERALIAS:

Metas de rehabilitación de canchas deportivas en Supermanzana 21:

4 piezas de mobiliario en cancha

12 piezas de mobiliario

40 piezas de drenaje pluvial

451 metros lineales de cercado de protección de cancha

201.60 metros cuadrados de módulos de gradas

394 metros lineales de cerco perimetral

1,270 metros cuadrados de andadores de concreto

11,940 metros cuadrados de canchas de pasto sintético